附件：

江苏省电力公司新建居住区供配电

工程招标投标实施意见

江苏省电力公司（以下简称“省电力公司”）新建居住区供配电工程（以下简称“居配工程”）的招标投标经省领导批示，由住房和城乡建设行政主管部门监管，进入相应的建设工程交易中心完成承发包交易。现就居配工程招标投标有关要求明确如下：

一、监管范围

单项工程概算额300万以上的居配工程施工，其施工招标投标的监管原则上由省招标办负责；单项工程概算额300万及以下的居配工程施工，由各省辖市建设工程招标投标管理办公室负责。依法招标的居配监理工程目前暂由省招标办监管。

二、招标投标程序规定

居配工程的招标投标执行国家、省有关房屋建筑和市政基础设施工程招标投标相关法规和规定。

1、项目注册

省、市电力公司一段时间申请的居配供电招标工程作为一个项目注册，每个项目中由若干个住宅小区居配标段组成。省、市电力公司向当地建设行政主管部门提出的一批居配工程招标申请报告作为立项批文进行项目注册。招标申请报告要求明确文号、每个标段(小区)的施工(监理)招标估算价和居配投资总额、以及该居住小区建设时的立项批文等其他相关附件。

2、招标公告

依据国家及省有关规定，需包含但不限于以下内容：项目概况、投标申请人资质条件、获取招标文件方法、资格审查办法及条件、评标方法、《行贿犯罪档案查询结果告知函》、发布法定媒体及发布日期、招标人名称及地址、招标代理机构名称、地址、联系人及联系电话等。

- 投标申请人资质条件

(1)施工企业资质等级及范围：电力工程施工总承包或送变电工程专业承包叁级及以上，且具有电监会颁发的承装（修、试）电力设施许可证五级及以上（20kV居配工程需四级及以上）。

(2)项目负责人资质类别和等级：注册建造师机电工程二级及以上并具备B类安全生产考核合格证书。

（3）监理企业及总监资质要求：

企业：电力工程监理乙级及以上或工程监理综合资质；

总监：国家注册监理工程师(电力工程)或省监理工程师(电力工程)或电力行业监理工程师

（4）不接受联合体投标。

4、招标文件

省管项目采用省电力公司与省招标办编制的“房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件示范文本-电力分册”，“房屋建筑和市政基础设施工程监理招标文件示范文本-电力分册”。

各市可以上述范本为蓝本，结合本地做法进行调整形成本地的＂房屋建筑和市政基础实施工程施工招标文件示范文本－电力分册＂。

5、工程量清单和招标控制价编制

依据国家《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）和《江苏省市政工程计价定额》（2014版）编制工程量清单和招标控制价(20KV参照10KV及以下工程计价定额)，且招标控制价需报送工程所在地工程造价管理机构备查，并按规定时间在江苏省建设工程招标网发布。

6、评委专家抽取

江苏省房屋建筑和市政基础设施工程评标专家库中已增设相应电力专业的评标专家。评标原则上在当地抽取评标专家，当地评标专家不足时通过远程异地评标协调系统补抽评标专家，实行远程评标。

7、合同条款及格式

采用建设工程施工合同（示范文本）(GF—2013—0201）、《建设工程监理合同（示范文本）》（GF－2012－0202），专用条款统一由江苏省电力公司制定，各市电力公司不得调整，报各级招投标监管机构审核。

- 施工合同备案

具备条件的地区，施工合同备案可按照现行《江苏省建筑工程施工合同备案管理办法》执行。

三、其他事项

1、单项工程估算价100万元及以下的，可以采用合理价随机确定中标人法招标。

2、暂不实行“三合一”信用评标办法，待条件成熟后有序推进。

3、其他未尽事宜按照国家、省有关房屋建筑和市政基础实施工程施工招投标等有关规定执行。

居配工程是由省电力公司负责在各市实施的民生工程，各市招投标监管机构、交易中心要积极配合，热情服务，按照上述要求统一方式、方法和标准，加强监管，确保居配工程顺利实施。